1. Phân công tổng quan

┌───────────┬─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│  Thành    │      Module chính       │                    Phạm vi phụ trách                     │

│   viên    │                         │                                                          │

├───────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Thiện –   │ Vận hành, booking và    │ Trạng thái sản phẩm, chống trùng lịch, xác nhận trước    │

│ Leader    │ kiến trúc hệ thống      │ khi nhận đồ, thiết kế database, tích hợp chung           │

├───────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Kha       │ AI Virtual Try-On       │ Hiển thị sản phẩm bằng hình ảnh, cache ảnh AI, gợi ý sản │

│           │                         │  phẩm thay thế, xử lý AI qua queue                       │

├───────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Sơn       │ Tài chính               │ Tiền thuê, tiền cọc, hoàn cọc, đối soát theo ngày,       │

│           │                         │ dashboard tài chính                                      │

├───────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Hiếu      │ Thông tin sản phẩm và   │ Bảng số đo, thông tin người mẫu, giao diện chi tiết sản  │

│           │ trải nghiệm khách hàng  │ phẩm, xác nhận nhận hàng                                 │

├───────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Hải       │ Giá, khuyến mãi, thống  │ Giá theo ngày lễ/sale, voucher, thống kê sản phẩm, Redis │

│           │ kê và hiệu năng         │  Queue/infrastructure, kiểm thử tải                      │

└───────────┴─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

---

2. Chi tiết công việc từng người

A. Thiện – Leader: Vận hành, booking và kiến trúc lõi

Nhiệm vụ

1. Thiết kế lại luồng trạng thái sản phẩm

Xây dựng state flow rõ ràng, ví dụ:

AVAILABLE

↓

RESERVED

↓

RENTED

↓

RETURNED

↓

INSPECTING

├── AVAILABLE

├── DAMAGED

└── CLEANING

Một số trạng thái có thể sử dụng:

- AVAILABLE: sẵn sàng cho thuê

- RESERVED: đã được đặt

- RENTED: đang được thuê

- RETURNED: đã trả về

- INSPECTING: chờ kiểm tra

- CLEANING: đang vệ sinh

- DAMAGED: hư hỏng

- MAINTENANCE: đang sửa chữa

- RETIRED: ngừng kinh doanh nhưng vẫn lưu dữ liệu

Không cho phép chuyển trạng thái tùy ý. Ví dụ:

- DAMAGED không được chuyển trực tiếp sang AVAILABLE

- Sản phẩm DAMAGED không được xuất hiện trong danh sách cho thuê

- Không được xoá sản phẩm hư hỏng khỏi database

- Chỉ nhân viên có quyền phù hợp mới được cập nhật trạng thái

2. Chống trùng lịch đặt

Cần xử lý ở cả:

- Backend

- Database

- Frontend

Khi tạo booking, phải kiểm tra:

Ngày nhận mới < Ngày trả cũ

AND

Ngày trả mới > Ngày nhận cũ

Nếu điều kiện đúng thì hai booking bị trùng thời gian.

Nên xử lý thêm:

- Transaction khi tạo booking

- Unique hoặc constraint phù hợp trong database

- Khoá dữ liệu nếu cần

- Kiểm tra lại availability ngay trước khi xác nhận thanh toán

- Không chỉ kiểm tra ở frontend vì có thể xảy ra race condition

3. Xác nhận trạng thái trước khi nhận hàng

Khách hàng hoặc nhân viên phải xác nhận:

- Sản phẩm đúng mẫu

- Sản phẩm không có lỗi trước khi nhận

- Ảnh sản phẩm tại thời điểm bàn giao

- Thời gian nhận hàng

- Người giao và người nhận

Nên lưu:

handoverStatus

confirmedAt

confirmedBy

conditionBeforeRental

conditionImages

4. Thiết kế database và API chung

Thiện nên chịu trách nhiệm thống nhất trước với cả nhóm:

- Tên bảng

- Tên field

- Enum trạng thái

- Format ngày giờ

- Format tiền tệ

- Quyền của admin/staff/customer

- API response

- Quy tắc xoá mềm

Kết quả cần bàn giao

- ERD hoặc sơ đồ database cập nhật

- State transition map

- API kiểm tra lịch trống

- API tạo booking an toàn

- API cập nhật trạng thái sản phẩm

- API xác nhận tình trạng sản phẩm trước khi nhận

- Tài liệu quy ước API cho cả nhóm

Tiêu chí hoàn thành

- Không tạo được hai booking trùng lịch cho cùng sản phẩm

- Sản phẩm hư hỏng vẫn tồn tại trong hệ thống

- Sản phẩm hư hỏng không xuất hiện ở trang cho thuê

- Không thể chuyển trạng thái sai luồng

- Có test cho các trường hợp booking trùng ngày, sát ngày và nhiều người đặt cùng lúc

---

B. Kha – AI Virtual Try-On và gợi ý sản phẩm

Nhiệm vụ

1. Hiển thị sản phẩm bằng hình ảnh

Thay vì chỉ hiển thị tên sản phẩm dạng text, giao diện phòng thử đồ cần hiển thị:

- Ảnh sản phẩm

- Tên sản phẩm

- Giá thuê

- Kích thước

- Trạng thái còn hàng

- Nút “Thử đồ”

- Nút “Xem chi tiết”

Có thể thiết kế dạng:

- Grid card

- Carousel

- Bộ lọc theo loại trang phục

- Bộ lọc theo size/màu/chủ đề

2. Cache kết quả Virtual Try-On

Không generate lại ảnh nếu cùng một tổ hợp:

userImage + productId + modelVersion

Có thể tạo cache key:

tryon:{userId}:{productId}:{imageHash}:{modelVersion}

Lưu lại:

- Ảnh người dùng

- Sản phẩm đã thử

- Kết quả ảnh AI

- Thời gian tạo

- Phiên bản model

- Trạng thái xử lý

Các trạng thái nên có:

PENDING

PROCESSING

COMPLETED

FAILED

3. Gợi ý sau khi khách thử 4–5 sản phẩm

Theo dõi số sản phẩm khách đã thử trong một session.

Khi đạt từ 4 hoặc 5 sản phẩm nhưng chưa chọn:

- Hiển thị khu vực “Có thể bạn sẽ thích”

- Gợi ý sản phẩm tương tự

- Ưu tiên sản phẩm còn trống trong ngày khách chọn

- Gợi ý theo loại trang phục, màu, size, giá

- Nếu sản phẩm ban đầu bị trùng lịch thì đề xuất sản phẩm thay thế

Có thể bắt đầu bằng rule-based recommendation, sau này mới nâng cấp thành AI recommendation.

Ví dụ:

Nếu đã thử áo dài màu đỏ

→ Gợi ý áo dài cùng kiểu, màu gần giống, cùng size và còn lịch trống

4. Phối hợp với Hải về Redis Queue

Kha phụ trách:

- Logic tạo tác vụ AI

- Tạo job

- Theo dõi trạng thái job

- Hiển thị trạng thái xử lý cho khách hàng

- Retry khi AI thất bại

Hải phụ trách:

- Cấu hình Redis

- Worker

- Monitoring

- Xử lý retry và timeout

Kết quả cần bàn giao

- Giao diện Virtual Try-On

- API tạo yêu cầu thử đồ

- Cơ chế cache ảnh

- Lịch sử các sản phẩm đã thử

- Gợi ý sản phẩm sau 4–5 lần thử

- Xử lý trạng thái pending/processing/completed/failed

Tiêu chí hoàn thành

- Khách xem được nhiều sản phẩm bằng hình ảnh

- Cùng một ảnh và cùng một sản phẩm thì không gọi AI lại nếu đã có kết quả

- Khách nhận biết được AI đang xử lý hay đã hoàn thành

- Sau 4–5 lần thử có gợi ý sản phẩm

- Khi AI lỗi có retry hoặc thông báo rõ ràng

---

C. Sơn – Tài chính và dashboard

Nhiệm vụ

1. Tách tiền thuê và tiền cọc

Cần phân biệt rõ:

Rental Revenue = Tiền thuê

Deposit = Tiền cọc

Refunded Deposit = Tiền cọc đã hoàn

Damage Deduction = Khoản trừ do hư hỏng

Tiền cọc không được cộng vào doanh thu.

Ví dụ:

Tiền thuê: 500.000đ

Tiền cọc: 1.000.000đ

Tổng khách thanh toán: 1.500.000đ

Doanh thu thực tế: 500.000đ

Công nợ tiền cọc: 1.000.000đ

2. Quản lý hoàn cọc

Các trường hợp:

- Hoàn toàn bộ tiền cọc

- Trừ một phần do hư hỏng

- Không hoàn do mất sản phẩm

- Đang chờ kiểm tra

- Đã hoàn tiền

Nên có các trạng thái:

PENDING

PARTIALLY_REFUNDED

FULLY_REFUNDED

DEDUCTED

FORFEITED

3. Đối soát theo ngày

Dashboard hoặc báo cáo cần hiển thị:

- Tổng tiền thuê trong ngày

- Tổng tiền cọc nhận trong ngày

- Tổng tiền cọc đã hoàn

- Tổng tiền bị trừ do hư hỏng

- Số booking

- Số booking đã thanh toán

- Số booking chưa thanh toán

- Doanh thu theo phương thức thanh toán

Cần lọc theo:

- Ngày

- Tuần

- Tháng

- Khoảng thời gian tuỳ chọn

- Phương thức thanh toán

- Trạng thái giao dịch

4. Dashboard tài chính

Các chỉ số chính:

- Doanh thu hôm nay

- Doanh thu tháng này

- Tổng tiền cọc đang giữ

- Tổng tiền đã hoàn cọc

- Giá trị thiệt hại

- Số giao dịch

- Doanh thu theo ngày

Nếu có biểu đồ, nên giao diện đơn giản, dễ đọc, có thể dùng:

- Biểu đồ doanh thu theo ngày

- Biểu đồ tiền thuê và tiền cọc tách riêng

- Bảng giao dịch chi tiết

- Bộ lọc ngày

Kết quả cần bàn giao

- Database transaction/payment cập nhật

- API doanh thu

- API tiền cọc

- API hoàn cọc

- API đối soát theo ngày

- Dashboard tài chính

- Phân quyền xem và thao tác dữ liệu tài chính

Tiêu chí hoàn thành

- Tiền thuê và tiền cọc không bị gộp sai

- Có thể theo dõi lịch sử hoàn/trừ cọc

- Báo cáo theo ngày khớp với dữ liệu giao dịch

- Dashboard thể hiện đúng doanh thu thực tế

- Có test cho hoàn cọc toàn phần, một phần và trừ cọc

---

D. Hiếu – Thông tin sản phẩm, số đo và giao diện khách hàng

Nhiệm vụ

1. Mở rộng thông tin sản phẩm

Bổ sung:

- Chiều dài

- Vai

- Ngực

- Eo

- Hông

- Chiều dài tay

- Size

- Chất liệu

- Màu sắc

- Kiểu dáng

- Phụ kiện đi kèm

- Hướng dẫn bảo quản

- Điều kiện sử dụng

2. Bảng số đo cơ thể

Có thể chia thành hai bảng:

Số đo người mẫu

- Chiều cao

- Cân nặng

- Số đo ngực

- Số đo eo

- Số đo hông

- Size người mẫu đang mặc

Số đo trang phục

- Vai

- Ngực

- Eo

- Hông

- Dài áo

- Dài quần/váy

- Vòng tay

- Chiều rộng tay

Cần có phần hướng dẫn để khách tự đo.

3. Hiển thị thông tin người mẫu

Trong trang chi tiết sản phẩm, hiển thị rõ:

Người mẫu cao: 165 cm

Cân nặng: 52 kg

Số đo: 82 - 64 - 90

Đang mặc size: M

Không nên chỉ đưa thông tin vào ảnh vì người dùng khó tìm kiếm và không thân thiện với accessibility.

4. Giao diện xác nhận nhận sản phẩm

Hiếu phối hợp với Thiện để xây dựng giao diện:

- Hiển thị ảnh sản phẩm trước khi nhận

- Hiển thị tình trạng sản phẩm

- Checkbox xác nhận

- Upload ảnh tại thời điểm nhận

- Chữ ký hoặc nút xác nhận

- Hiển thị cảnh báo nếu khách chưa xác nhận

5. UX trang chi tiết sản phẩm

Trang sản phẩm nên có:

- Gallery hình ảnh

- Ảnh người mẫu

- Bảng số đo

- Giá thuê

- Tiền cọc

- Lịch còn trống

- Sản phẩm tương tự

- Nút thử đồ AI

- Nút đặt thuê

Kết quả cần bàn giao

- Schema thông tin số đo

- API cập nhật thông tin sản phẩm

- Trang chi tiết sản phẩm

- Bảng số đo người mẫu và trang phục

- UI xác nhận sản phẩm trước khi nhận

- Responsive trên desktop/mobile

Tiêu chí hoàn thành

- Khách xem được đầy đủ thông tin để chọn size

- Người mẫu có thông tin chiều cao, cân nặng và số đo

- Trang sản phẩm hiển thị ảnh thay vì text đơn thuần

- Khách không thể hoàn tất nhận hàng nếu chưa xác nhận tình trạng sản phẩm

---

E. Hải – Giá, voucher, thống kê và hiệu năng

Nhiệm vụ

1. Tự động set giá theo ngày đặc biệt

Thiết kế bảng cấu hình giá:

price_rules

- id

- name

- rule_type

- start_date

- end_date

- percentage

- fixed_amount

- priority

- is_active

Các loại ngày:

- Sale đôi: 9/9, 10/10, 11/11...

- Tết

- Ngày lễ

- Cuối tuần

- Mùa cao điểm

- Chương trình riêng của cửa hàng

Cần quy định độ ưu tiên nếu nhiều rule cùng áp dụng.

Ví dụ:

Tết > Ngày lễ > Sale đôi > Cuối tuần > Giá mặc định

Không nên sửa trực tiếp giá gốc của sản phẩm. Nên lưu:

basePrice

discountPrice

appliedPriceRule

2. Voucher và khuyến mãi

Hỗ trợ:

- Giảm theo phần trăm

- Giảm số tiền cố định

- Giảm tối đa một mức nhất định

- Điều kiện giá trị đơn hàng tối thiểu

- Giới hạn số lượt sử dụng

- Thời gian hiệu lực

- Áp dụng cho nhóm sản phẩm

- Mỗi khách chỉ được dùng một số lần nhất định

Cần kiểm tra voucher ở backend, không chỉ ở frontend.

3. Thống kê sản phẩm hot và ít được thuê

Các chỉ số:

- Số lần được thuê

- Doanh thu tạo ra

- Tỷ lệ được đặt

- Tỷ lệ huỷ

- Số ngày còn trống

- Số lượt xem

- Số lượt thử AI

- Đánh giá trung bình

Phân loại:

HOT:

- Top sản phẩm có lượt thuê cao

- Có thể sắp xếp theo doanh thu hoặc số booking

LOW DEMAND:

- Ít lượt thuê trong khoảng thời gian dài

- Có thể đề xuất giảm giá hoặc ngừng kinh doanh

Lưu ý: sản phẩm ít được thuê không nên tự động xoá. Chỉ đề xuất để quản trị viên xem xét.

4. Redis Queue và hiệu năng

Hải nên phụ trách phần nền tảng:

- Cấu hình Redis

- Queue cho tác vụ AI

- Worker xử lý nền

- Retry job

- Timeout job

- Dead-letter hoặc failed queue

- Logging

- Rate limit nếu cần

- Kiểm tra các truy vấn chậm

- Cache các API đọc nhiều

Các tác vụ phù hợp đưa vào queue:

- Generate ảnh Virtual Try-On

- Phân tích hư hại sản phẩm

- Gửi email/thông báo

- Tạo báo cáo lớn

- Tính toán thống kê định kỳ

Kết quả cần bàn giao

- Module price rule

- Module voucher

- API thống kê sản phẩm

- Redis Queue

- Worker xử lý AI

- Cơ chế retry và failed jobs

- Báo cáo kiểm thử tải

Tiêu chí hoàn thành

- Giá tự động thay đổi đúng ngày áp dụng

- Có thể cấu hình ngày sale mà không cần sửa code

- Voucher được kiểm tra an toàn ở backend

- Có bảng sản phẩm hot và ít được thuê

- AI nặng không làm treo request chính

- Hệ thống có thể xử lý nhiều request đồng thời tốt hơn

---

3. Phần việc phối hợp giữa các thành viên

Một số nhiệm vụ không nên giao riêng hoàn toàn cho một người.

Thiện + Kha

Phối hợp:

- Booking availability cho sản phẩm

- Nếu sản phẩm khách muốn thử hoặc đặt bị trùng lịch

- Gợi ý sản phẩm thay thế

- API lấy danh sách sản phẩm còn trống

Thiện + Hiếu

Phối hợp:

- Xác nhận tình trạng sản phẩm trước khi nhận

- Upload ảnh trước/trong/sau khi thuê

- Luồng cập nhật sản phẩm sang DAMAGED

- Phân quyền nhân viên và khách hàng

Kha + Hải

Phối hợp:

- AI Virtual Try-On

- Redis Queue

- Cache ảnh

- Retry khi AI lỗi

- Theo dõi trạng thái job

Sơn + Thiện

Phối hợp:

- Booking đã thanh toán

- Tiền thuê và tiền cọc

- Hoàn cọc khi trả hàng

- Trừ cọc khi phát hiện hư hỏng

Sơn + Hải

Phối hợp:

- Doanh thu theo ngày

- Thống kê sản phẩm tạo doanh thu cao

- Báo cáo khuyến mãi/voucher

- Tác động của giảm giá đến doanh thu

---

4. Thứ tự thực hiện đề xuất

Giai đoạn 1: Chuẩn hoá nền tảng

Thiện chủ trì

- Chốt database

- Chốt enum trạng thái

- Chốt API contract

- Chốt format ngày giờ và tiền tệ

- Chốt phân quyền

- Chốt chiến lược xoá mềm

Các thành viên chưa nên tự tạo bảng hoặc sửa enum lớn trước khi thống nhất.

Giai đoạn 2: Làm các nghiệp vụ lõi

Chạy song song:

- Thiện: booking và state flow

- Hiếu: thông tin sản phẩm và giao diện chi tiết

- Sơn: tài chính và tiền cọc

- Hải: giá, voucher và Redis cơ bản

- Kha: giao diện Virtual Try-On và cấu trúc cache

Giai đoạn 3: Tích hợp

- Tích hợp sản phẩm với booking

- Tích hợp booking với thanh toán

- Tích hợp AI với Redis Queue

- Tích hợp voucher với giá

- Tích hợp tình trạng sản phẩm với hoàn cọc

- Tích hợp thống kê với booking và doanh thu

Giai đoạn 4: Kiểm thử

Cần có các nhóm test sau:

Booking

- Hai khách đặt cùng một sản phẩm

- Đặt trùng ngày nhận

- Đặt trùng ngày trả

- Đặt sát nhau

- Huỷ booking

- Thanh toán đồng thời

Trạng thái sản phẩm

- Chuyển trạng thái sai

- Đưa sản phẩm hư hỏng vào giỏ hàng

- Xoá sản phẩm hư hỏng

- Trả sản phẩm và phát hiện hư hại

Tài chính

- Tiền thuê và tiền cọc

- Hoàn cọc toàn phần

- Hoàn cọc một phần

- Trừ cọc

- Đối soát theo ngày

AI

- Hai lần thử cùng một sản phẩm

- AI đang xử lý

- AI bị lỗi

- Retry job

- Gợi ý sau 4–5 lần thử

Hiệu năng

- Nhiều người cùng xem sản phẩm

- Nhiều người cùng kiểm tra lịch

- Nhiều request tạo booking

- Nhiều job AI chạy đồng thời

---

5. Quy tắc làm việc nhóm đề xuất

Branch

main

develop

feature/booking-state-flow

feature/virtual-try-on

feature/finance-dashboard

feature/product-measurements

feature/pricing-voucher-analytics

Pull Request

Mỗi thành viên:

1. Làm trên branch riêng

2. Viết test cho phần quan trọng

3. Không sửa trực tiếp branch của người khác

4. Tạo Pull Request vào develop

5. Thiện review trước khi merge

6. Không merge khi build hoặc test bị lỗi

Quy ước commit

Ví dụ:

feat: prevent overlapping bookings

feat: add deposit refund workflow

feat: cache virtual try-on results

feat: add product measurement details

feat: add sale-day pricing rules

fix: prevent damaged items from being rentable

test: add concurrent booking tests

Definition of Done

Một nhiệm vụ chỉ được xem là hoàn thành khi:

- Code chạy được

- Có test phù hợp

- Có xử lý lỗi

- Có kiểm tra quyền truy cập

- Không phá vỡ chức năng cũ

- Đã cập nhật API/schema nếu có thay đổi

- Đã được review và merge

6. Phân bổ ưu tiên

Ưu tiên P0 – Bắt buộc làm trước

1. Chống trùng lịch booking

2. State flow sản phẩm

3. Không cho thuê sản phẩm hư hỏng

4. Xác nhận tình trạng sản phẩm trước khi nhận

5. Tách tiền thuê và tiền cọc

6. Hoàn cọc và trừ cọc

Ưu tiên P1 – Tính năng nâng cao

1. Virtual Try-On

2. Cache ảnh AI

3. Redis Queue

4. Gợi ý sản phẩm thay thế

5. Dashboard tài chính

6. Voucher

7. Giá theo ngày sale/lễ

Ưu tiên P2 – Phân tích và tối ưu

1. Thống kê sản phẩm hot

2. Thống kê sản phẩm ít thuê

3. Kiểm thử tải

4. Cache API

5. Tối ưu truy vấn database

6. Báo cáo nâng cao

Mình khuyên nhóm nên làm P0 trước, vì đây là các lỗi ảnh hưởng trực tiếp đến vận hành và tài chính. Các phần AI, voucher và dashboard nên xây dựng sau khi booking, sản phẩm và giao dịch đã có dữ liệu ổn định.